# **Compte-rendu**

# de la semaine du *2018-04-22*

Équipe : Sunny Cliche Anthony Côté Tomy Roy

Projet : Git

Date du compte-rendu : 2018-04-25

Personnes présentes et rôle de chacun (secrétaire, animateur, …) :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Animateur | Secrétaire | Organisateur |
| Tommy | Sunny | Anthony |

Personne(s) absente(s) :

1. Bilan du travail effectué ***pour chaque équipier (en inscrivant la partie du logiciel dont chacun est responsable)***:

|  |  |
| --- | --- |
| Sunny | Recherche sur Git  \*Notes de cours (effacés) |
| Anthony | Recherche sur Git et Notes de cours  Pratique avec Git en console |
| Tomy | Maquette du site web  Notes de cours  Création de repositoire pour la formation sur Git  https://github.com/Nekind/ProjetSessionSoutien |

1. Informations

**Progression du travail par rapport à l’échéancier.**

Le site web est fonctionnel. Tomy et Anthony sont rendu sur Git : https://github.com/Nekind/ProjetSessionSoutien/

Sunny a perdu beaucoup de données incluant ses notes pour la formation avec Git.

Nous sommes en retard sur la préparation de la présentation. Julie Gagnon va donner une petite formation sur Git, jeudi le 26 avril. Ca va augmenter le niveau de competences des étudiants avec git. Mais Julie n’est pas assez experte pour que ca soit en profondeur.

1. Tâches à faire d’ici la prochaine rencontre ***pour chaque équipier (en inscrivant la partie du logiciel dont chacun est responsable)***

Sunny : Refaire ses notes de cours

Anthony : Etoffer ses notes de cours

Tomy : Faire ses notes de cours

Tous : Finir la présentation et l’exercise

1. Retour sur le fonctionnement de l’équipe

Ca va bien a part pour Sunny.

1. Date de la prochaine rencontre

A voir